# ADP Projektdeklaration

| Liste der Mitglieder | Venurshan Manivannan |
| --- | --- |
| Agile Projektmethode (Scrum, Kanban, Lean, andere?) | Das Projekt wird nach einem vereinfachten Scrum-Vorgehen umgesetzt. Die Arbeit erfolgt in mehreren Sprints von jeweils ca. 2 Wochen. Nach jedem Sprint wird der Fortschritt überprüft und der nächste Sprint geplant. Zur Organisation der Aufgaben und zur Fortschrittskontrolle wird zusätzlich ein Kanban-Board in Notion verwendet. Das Kanban-Board enthält folgende Spalten: - Backlog - Sprint Ready - In Progress - Review - Done Alle Aufgaben werden im Backlog erfasst, priorisiert, einem Sprint zugewiesen und während der Umsetzung im Board verschoben. So ist der Fortschritt jederzeit klar und nachvollziehbar. |
| Darstellung Zeitplanung (Meilensteine, Gantt, Release Burn-up, Burn-down, andere?) | Geplant sind 5–6 Sprints alle 2 Wochen. Beispielhafte Einteilung: - Sprint 1: Projektaufbau und Backend Grundstruktur - Sprint 2: Datenbank und CRUD-Funktionen - Sprint 3: Login und Gerätestatus - Sprint 4: Web-Admin-Dashboard - Sprint 5: Integration ESP32 - Sprint 6: Tests und Optimierung Am Ende jedes Sprints erfolgt eine kurze Selbstreflexion. |
| Auswahl Plattform (Azure, Git, Jira, andere?) | Für die Organisation und Umsetzung verwende ich: - Notion (Backlog, Sprintplanung, Kanban-Board) - Git & GitHub (Versionskontrolle) - Feature-Branches für neue Funktionen - Strukturierte und nachvollziehbare Commit-Messages Die Aufgaben aus dem Kanban-Board werden direkt mit der Umsetzung im Git-Repository verbunden. |
| Auswahl Fallbeispiel (analog PROG3) | DeskBuddy System Ein System bestehend aus: - Backend zur Verwaltung von Tasks und Gerätestatus - Web-Admin-Dashboard mit Login - ESP32-Device als Client |
| Technologiestack + Zielplattform (analog PROG3) | Backend: - C# - ASP.NET Core Web API - Entity Framework Core - SQLite Frontend: - React.js - Login-geschütztes Admin-Dashboard Client: - ESP32-S3 - REST Kommunikation (HTTP/JSON) Zielplattform: - Webbrowser - ESP32 Device - Lokale Entwicklungsumgebung |